P á g i n a | 1

Universidad Autónoma “Gabriel René  Moreno”

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y  Telecomunicaciones

Examen Parcial

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION RESERVAS, CONTROL  DE TARIFAS, CREACION DE PERFILES Y VISUALIZACION DE ESTADO  DE UN HOTEL.

Estudiantes : Patton Chávez Erick Alexander 218039697 Docente : Ing. Angélica Garzón Cuellar

Santa Cruz – Bolivia

P á g i n a | 2

Contenido

1 PERFIL............................................................................................................................................... 6 1.1 Introducción .............................................................................................................................. 6 1.2 Objetivos Generales.................................................................................................................. 7 1.3 Objetivos Específicos................................................................................................................. 7 1.4 Alcance ...................................................................................................................................... 7 1.5 Marco teorico............................................................................................................................ 9

1.5.1 Proposito de SCRUM .......................................................................................................... 9 1.5.2 Equipo de SCRUM............................................................................................................. 10 1.5.3 Eventos de SCRUM........................................................................................................... 12 1.5.4 Definicion E-comerce ....................................................................................................... 13 1.5.5 Importancia del E-Commerce........................................................................................... 14 1.5.6 E-Commerce Hotelero...................................................................................................... 15

2 MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO SCRUM............................................................................ 17 2.1 Personas y roles del proyecto ................................................................................................. 17 2.2 Sprint Planning meeting (reunión de planeamiento de Sprint).............................................. 17 2.3 Pila del Sprint (Sprint Backlog) Sprint 0................................................................................... 19 2.4 Reunion Diaria (Daily Scrum)................................................................................................... 21 2.5 Sprint Review .......................................................................................................................... 21 2.6 Sprint Retrospective................................................................................................................ 22 2.7 Burn Down Chart..................................................................................................................... 22 2.8 Planificacion de Scrum ............................................................................................................ 22

3 Herramientas tecnologicas para el desarrollo.............................................................................. 26 4 REQUERIMIENTOS ......................................................................................................................... 30 4.1 Proposito ................................................................................................................................. 30 4.2 Ambito del sistema.................................................................................................................. 30 4.3 equipo scrum........................................................................................................................... 31 4.4 Funciones del producto........................................................................................................... 31 4.5 Requisitos Especificos ............................................................................................................. 31 4.5.1 Product Backlog inicial ..................................................................................................... 31 4.5.2 Requisitos funcionales...................................................................................................... 34 4.6 Requisitos no funcionales ....................................................................................................... 37

P á g i n a | 3

4.7 Restricciones ........................................................................................................................... 38 4.8 Historias de usuarios............................................................................................................... 39 4.9 Planificacion del sprint............................................................................................................ 40

5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS...................................................................................................... 41 5.1 Arquitectura de Software........................................................................................................ 41 5.1.1 Diseño físico de la arquitectura........................................................................................ 41 5.1.2 Diagrama organizado en capas........................................................................................ 42 1 Diseño lógico .............................................................................................................................. 42 5.2 Diseño de datos....................................................................................................................... 43 5.2.1 Diagrama Conceptual....................................................................................................... 43 5.2.2 Mapeo .............................................................................................................................. 44 5.2.3 Diagrama Relacional......................................................................................................... 45 5.3 Diseño Fisico............................................................................................................................ 46 5.3.1 Tabla de volumen............................................................................................................. 46 5.3.2 Script................................................................................................................................. 48 5.3.3 Consultas.......................................................................................................................... 55 6 IMPLEMENTACION......................................................................................................................... 58 6.1 Sprint 1 .................................................................................................................................... 58 6.1.1 Personal y roles del proyecto........................................................................................... 58 6.1.2 Planeacion de la iteración (product backlog)................................................................... 58 6.1.3 Historias de usuario y prototipos..................................................................................... 60 6.1.4 Desarrollo del sprint......................................................................................................... 62 6.1.5 BurnDown y BurnUP......................................................................................................... 64 6.1.6 Scrum TaskBoard.............................................................................................................. 65 6.1.7 tabla de esfuerzo.............................................................................................................. 66 6.1.8 Sprint Review.................................................................................................................... 67 6.1 Sprint 2 .................................................................................................................................... 68 6.2.1 Personal y roles del proyecto........................................................................................... 68 6.2.2 Planeacion de la iteración (product backlog)................................................................... 68 6.2.3 Historias de usuario y prototipos..................................................................................... 70 6.2.4 Desarrollo del sprint......................................................................................................... 73 6.2.5 BurnDown y BurnUP......................................................................................................... 75 6.2.6 Scrum TaskBoard.............................................................................................................. 76

P á g i n a | 4

6.2.7 Tabla de Esfuerzo ............................................................................................................. 79 6.2.8 Sprint Review.................................................................................................................... 79 6.3 Sprint 3 .................................................................................................................................... 80 6.3.1 Personal y roles del proyecto........................................................................................... 80 6.3.2 Planeacion de la iteración (product backlog)................................................................... 80 6.3.3 Historias de usuario y prototipos..................................................................................... 81 6.3.4 Desarrollo del sprint......................................................................................................... 84 6.3.5 BurnDown y BurnUP......................................................................................................... 85 6.3.6 Scrum TaskBoard.............................................................................................................. 86 6.3.7 grafica de esfuerzo y tabla de esfuerzo............................................................................ 89 6.3.8 Sprint Review.................................................................................................................... 89 7 CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 90 8 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 90 9 MANUAL......................................................................................................................................... 91 9.1 Vista General de todas las paginas.......................................................................................... 91 9.2 Esquema con todas las rutas de coneccion............................................................................. 91 9.3 Pagina de inicio ....................................................................................................................... 92 9.4 Login y creación de cuentas.................................................................................................... 92 9.5 Barra de navegación................................................................................................................ 93 9.6 Menu de navegación............................................................................................................... 93 9.7 Panel de opciones ................................................................................................................... 93 9.8 Listado de Habitaciones/ Salones y servicios.......................................................................... 94 9.9 Visualizacion de habitaciones y salones.................................................................................. 94 9.10 Visualizacion de servicios...................................................................................................... 95 9.11 Carrito de compras................................................................................................................ 95 9.12 Procesar pedido .................................................................................................................... 96 9.13 Facturacion............................................................................................................................ 96 9.14 Menu administrador ............................................................................................................. 97 9.15 Reportes................................................................................................................................ 97 9.16 Tablas de reportes................................................................................................................. 98 9.17 Exportacion ........................................................................................................................... 98 9.18 Gestion de productos............................................................................................................ 98 9.19 Edicion de productos............................................................................................................. 99

P á g i n a | 5

10 SOFTWARE ................................................................................................................................. 100 11 ANEXOS...................................................................................................................................... 100

P á g i n a | 6

1 PERFIL

1.1 Introducción

A lo largo del tiempo siempre se ha buscado realizar labores de forma más eficiente y eficaz,  es así que las personas han encontrado una manera de almacenar información, ya sea por  considerarla como una simple actividad o por tener en cuenta la importancia que tiene  dicha información.

Hoy en día la competitividad ha llegado a todos los ámbitos posibles del mercado entre ellos  una industria muy grande como es la del turismo. Cabe recalcar que esta industria es  demasiado grande para poder enfrascarla en un solo punto; y es la sección de los hoteles  en la que este sistema hace incapié.

Actualmente ya las personas buscan asegurar un hotel a corde a sus necesidades y gustos  desde incluso antes de realizar el viaje, tal vez en antaño se hacia por medio de llamadas o  en el momento de la llegada, pero en un mundo tan globalizado, la empresa que no cuenta  con una pagina web se la considera muerta.

Es de gran utilidad y requerido por los clientes, podes navegar en la página de dicho hotel  con el fin de, no solo reservar un cuarto si no reservar comida, actividades, lugares de  recreación. Los hoteles más grandes cuentan con una gran clientela y éstos pueden colapsar  si no se tiene el debido cuidado a la hora de aceptar personas, asimismo los clientes pueden  sentir una gran frustración al saber que la actividad que deseaban, no tiene cupo.

Con esa idea en mente, se busca implementar un sistema que ayude, tanto a la empresa a  tener datos y las reservas más ordenadas como a los clientes a tener seguridad en su reserva  y ofrecerles el servicio que tanto esperan.

P á g i n a | 7

1.2 Objetivos Generales

Desarrollar un sistema de información capaz de introducir a un hotel al mercado online y  ser capaces de recibir clientes 24/7 de todas partes del mundo, además de ayudar a la  correcta gestión de los espacios reservados del hotel y otros servicios que presta

1.3 Objetivos Específicos

• Recolectar información de la empresa mediante investigaciones de diversas paginas de  hoteles de 5 estrellas.

• Analizar la información recolectada para identificar los elementos y funciones de  nuestro software.

• Diseñar el diagrama de clases mediante el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). • Elaborar con toda la información obtenida, un análisis de los requisitos a través de  desarrollo de modelos utilizando casos de uso.

• Implementar la base de datos, ésta se realizará en el gestor de base de datos de MySQL  PhpMyAdmin.

• Diseñar el sistema con el lenguaje HTML, CSS, JAVASCRIPT y PHP (Utilizando el  framework Laravel).

1.4 Alcance

MODULO 1 – Gestionar ventas

Gestionar reservas de habitaciones y salones de eventos. - El sistema reconocerá las  diferentes habitacionesy salones asi como los días que se encuentran reservados para evitar  así la doble venta.

Uso global. - El sistema podrá adaptar los precios a la moneda local, según lo establezca el  cliente.

Generar Facturas. - luego de una compra exitosa, se genera una factura la cual ira a la  dirección deseada al nombre de la persona requerida por el cliente comprador.

P á g i n a | 8

Gestionar Carrito. - cada pedido generado será agregado a un carrito de compra para su  posterior pedido, dicho carrito estará disponible mientras dure la secion para evitar  conflicto de reserva, ya que la habitación del carrito podría haberse reservado por alguien  mas en el tiempo que el cliente estuvo ausente.

Gestionar Actividades. - La reserva de habitaciones no es el único rubro que maneja el  hotelería, también cuenta con diferentes actividades como buffet, piscina, spa, barra de  bebidas entre otras las cuales, si bien no están restrignidas a solo un comprador, si lo están  a un numero máximo de personas por día, las cuales el sistema cuidará de no pasar.

MODULO 2 – Gestionar datos del Hotel

Gestionar Ganancias. - El sistema será capaz de sondear todas las ganancias hechas en un  lapso de días.

Visualizar estadísticas. - El dueño del Hotel podrá visualizar ganancias, estadísticas sobre  los pedidos realizados tanto de manera diaria como mensual.

Gestion de precios. - Da libertad al dueño o administrador del hotel a cambiar los precios o  cerrar la disponibilidad de una sección del hotel por posible mantenimientos o casos varios.

MODULO 3 – Gestionar cuentas

*Gestionar Usuario. - el sistema contará con 2 diferentes usuarios: Empresario y Cliente,  los cuales tendrán cada uno acceso a secciones específicas como: reserva (cliente) o edición  de productos(empresario).

*Crear Perfiles de clientes. - El sistema contará con cuenta de los usuarios potenciales y  antiguos, evaluando sus compras, procedencia y creando un perfil para facilitar las reservas  posteriores.

*Modificar Cuenta. - El sistema podrá dejar al usuario modificar algunos de sus datos como  país, tipo de moneda, nombre, entre otros.

P á g i n a | 9

*Gestionar Empresario. - Su creación será solamente hecha por el usuario master  encargado del SI para evitar plagios, no podrán cambiarse datos personales, pero si podrá  realizar cambios en los datos de los productos.

1.5 Marco teorico

METODOLOGIA AGIL

1.5.1 Proposito de SCRUM

Un conjunto de principios y valores a tener en cuenta para evitar los problemas de los  sistemas tradicionales de desarrollo de software.

Como contrapartida a las metodologías de gestión de proyectos tradicionales, en donde los  métodos de trabajo son muy formales, y conllevan realizar una gran carga de trabajo de  gestión generando una gran cantidad de documentación, surgen las metodologías ágiles,  nuevos sistemas de gestión que se basan en dar respuestas a los problemas con los que se  encuentran las metodologías tradicionales.

Son metodologías centradas en la iteración (repetición del proceso en ciclos breves, con la  intención de alcanzar el objetivo deseado), comunicación y en la reducción de elementos  intermedios, fomentando la comunicación entre los miembros del equipo. Se reconocen a  las personas como el principal valor para que un proyecto consiga terminarse de forma  correcta. Las metodologías ágiles son más adecuadas cuando el entorno presenta una cierta  incertidumbre o es cambiante.

Hoy en día la gestión de procesos y equipos es un valor fundamental para entender una  organización con gran influencia en los resultados del negocio. Muchas empresas manejan  cada departamento como si fueran partes independientes, sin tener en cuenta que una  organización es un todo y no sólo la suma de sus partes, lo que conlleva a errores de  planificación, conflictos, retrasos en los proyectos, sobrecostes que confluyen en la  desmotivación de los equipos como consecuencia de una mala gestión.

P á g i n a | 10

Scrum es una metodología ágil, y como tal: Es un modo de desarrollo de carácter adaptable  más que predictivo. Orientado a las personas más que a los procesos. Emplea la estructura  de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y revisiones.

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas  prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible  de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un  estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el  beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado  para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto,  donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la  competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente  lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la  calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia,  cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y  solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso  especializado en el desarrollo de producto.

1.5.2 Equipo de SCRUM

El dueño del producto (Product Owner)

El Product Owner es el encargado de optimizar y maximizar el valor del producto, siendo la  persona encargada de gestionar el flujo de valor del producto a través del Product Backlog.  Adicionalmente, es fundamental su labor como interlocutor con los stakeholders y sponsors  del proyecto, así como su faceta de altavoz de las peticiones y requerimientos de los  clientes. Si el Product Owner también juega el rol de representante de negocio, su trabajo  también aportará valor al producto.

P á g i n a | 11

Tradicionalmente, se ha entendido la labor del Product Owner como un gestor de requisitos  o un cliente que se encarga de gestionar el Product Backlog, pero es mucho más que eso.  No solo tiene la responsabilidad de mantener el Product Backlog bien estructurado,  detallado y priorizado, sino que además tiene que entender perfectamente cuál es la deriva  que se desea para el producto en todo momento, debiendo poder explicar y trasmitir a los  stakeholders cuál es el valor del producto en el que están invirtiendo.

Con cada Sprint, el Product Owner debe hacer una inversión en desarrollo que tiene que  producir valor. Marcar el Sprint Goal de manera clara y acordada con el equipo de  desarrollo, hace que el producto vaya incrementando constantemente su valor.

Es fundamental otorgar el poder necesario al Product Owner para que este sea capaz de  tomar cualquier decisión que afecte al producto. En el caso de que el Product Owner no  pueda tomar estas decisiones sin consultarlas previamente con otra persona, deberá ser  investido para tomarlas él mismo, o ser sustituido por esa persona. A su vez, el Product  Owner debe convertirse en el altavoz del cliente, en el transmisor de las demandas y del  feeback otorgado por los mismos.

El Equipo e desarrollo (Development Team)

El equipo de desarrollo suele estar formado por entre 3 a 9 profesionales que se encargan  de desarrollar el producto, auto-organizándose y auto-gestionándose para conseguir  entregar un incremento de software al final del ciclo de desarrollo.

El equipo de desarrollo se encargará de crear un incremento terminado a partir de los  elementos del Product Backlog seleccionados (Sprint Backlog) durante el Sprint Planning.

Es importante que en la metodología Scrum todos los miembros del equipo de desarrollo  conozcan su rol, siendo solo uno común para todos, independientemente del número de  miembros que tenga el equipo y cuales sean sus roles internos. Cómo el equipo de  desarrollo decida gestionarse internamente es su propia responsabilidad y tendrá que  rendir cuentas por ello como uno solo; hay que evitar intervenir en sus dinámicas.

P á g i n a | 12

Habitualmente son equipos ‘Cross-funcional’, capaces de generar un incremento terminado  de principio a fin, sin otras dependencias externas.

El SCRUM master

El Scrum master o facilitador de proyectos es la figura que lidera los equipos en la gestión  ágil de proyectos. Su misión es que los equipos de trabajo alcancen sus objetivos hasta llegar  a la fase de sprint final eliminando cualquier dificultad que puedan encontrar en el camino.

En otras palabras, el Scrum master es el responsable de que se sigan las prácticas y valores  descritos en el modelo Scrum.

1.5.3 Eventos de SCRUM

Los eventos se usan en Scrum para crear un patrón constante y minimizar la necesidad de  reuniones no definidas

Todos los eventos son “Time boxeados” es decir tienen una duración máxima, pudiendo  acabarse siempre que se logre el objetivo del evento. El sprint es un evento Central para  todos los demás eventos siendo cada uno de ellos una oportunidad formal para  inspeccionar y adaptar algo

Existen 5 eventos

Sprint

Es la base del Scrum es un periodo de tiempo de 1 mes, 3 o 2 semanas, durante el cual se  crea un incremento de producto, utilizable y potencialmente liberable. Lo ideal es que  siempre tengan la misma duración.

El sprint está formado por el Sprint Planning, las Daily Scrum, el trabajo de desarrollo, Sprint  Review y Sprint Retrospective

Consideraciones a tener en cuenta durante el Sprint

P á g i n a | 13

• No se realizan modificaciones que pongan en peligro el Sprint Goal  • Los objetivos de calidad no disminuyen

• El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el product Owner y el  developmente Team a medida que se descubren nuevas cosas

Sprint Planning

El trabajo que se realizara en el sprint está planificado en el Sprint Planning mediante la  colaboración de todo el equipo de Scrum

La duración del sprint Planning debe durar 8 horas para un Sprint de un mes, se la realiza  para responder las siguientes preguntas

• Cual va a ser el incremento de valor del próximo sprint

• Como se logrará el trabajo necesario para lograrlo

Sprint Review

Reunión donde se presenta el product owner y a los implicados, todas las funcionalidades  implementadas El product owner trata con los asistentes y con el team donde se trata las  posibles modificaciones del producto

Sprint Retrospectivo

Es donde le Scrum master hace que el team revise su proceso de desarrollo Scrum para  hacerlo más eficiente y eficaz para el próximo sprint. El Scrum master no proporciona  respuesta simplemente les da una guía para el equipo pueda encontrar la solución por ellos  mismo.

1.5.4 Definicion E-comerce

Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios  electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el

P á g i n a | 14

advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de  servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de  crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando. El comercio  electrónico y cómo nos conectamos a Internet esta cambiando. El año 2020 es el del  Internet de las Cosas (IoT), conectividad con todos los dispositivos a través del 5G, datos en  directo y obviamente la e-commerce tendrá un protagonismo más alto.

1.5.5 Importancia del E-Commerce

El éxito indiscutible de la red de redes o Internet, ha sido el elemento clave que ha  impulsado el fenómeno de la venta online.

El comercio electrónico surge en un contexto en el que las nuevas tecnologías transforman  y dan un giro significativo a la forma en la que se comercializan diferentes productos y  servicios. En esta situación, se crean nuevas estrategias y procesos de negocio que cambian  las normas del juego en los diferentes sectores y mercados. Además del crecimiento de  transacciones de venta, Internet ha favorecido y potenciado la imagen de marca a las  diferentes empresas, dando visibilidad y más oportunidades a la pequeña y mediana  empresa.

Los consumidores cada vez conocen mejor el ecosistema digital

Actualmente el usuario sabe cómo es el funcionamiento de la venta online y cómo moverse  para encontrar el producto que realmente necesita. Lejos queda el consumidor conformista  y obediente que compraba gracias al empuje de anuncios publicitarios con un carácter  genérico.

La repercusión del e-Commerce en el sector de la electrónica de uso doméstico y  profesional

En la última década, el e-Commerce ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a las  ventas, especialmente en el sector de dispositivos electrónicos. Las empresas enfocadas a

P á g i n a | 15

la venta, reparación y mantenimiento de productos de electrónica de consumo han sabido  percibir la evolución y adaptarse a los cambios en los hábitos de compra de los  consumidores. Tener un e-Commerce además de su canal tradicional, les reporta mayor  visibilidad acompañado de un mayor número de ventas y beneficios.

Crear una buena estrategia de marketing

¿Tienes definido un público objetivo? Conocer cuáles son los usuarios interesados en tu  negocio te evitará cometer errores y enfocarte bien en tus verdaderos clientes.

Acciones de marketing para e-Commerce

Si tu empresa se dedica a la venta de dispositivos electrónicos, tus potenciales clientes están  en la red. Implementar unas estrategias de marketing online y offline te darán el  posicionamiento y visibilidad para llegar a tu target y lograr mayor número de conversiones.  En la industria de la electrónica de consumo, los usuarios profundizan en sus búsquedas  para encontrar el artículo que necesitan. Cuanta más información y especificaciones  facilites más cómoda y rápida será para el cliente y por supuesto, más satisfacción en su  experiencia de usuario. Por tanto, tienes que invertir en un contenido de calidad para tu  visibilidad online.

1.5.6 E-Commerce Hotelero

Anteriormente los pequeños hoteles no podían vender sus servicios a gran escala,  solamente se daban a conocer entre los turistas que llegaban al destino, ahora la historia  es diferente, pues éstos pueden tener acceso literalmente a un sinfín de clientes  potenciales, gracias a los servicios que prestan las grandes agencias de viaje online.

¿Alguna vez llegaste a imaginar que hoteles boutique pudieran competir y estar a la par de  las grandes compañías hoteleras? Pues actualmente, esto es una realidad gracias al  comercio electrónico, que ha logrado democratizar el comercio y crear condiciones de  igualdad en el mercado.

P á g i n a | 16

Sin duda esto ha representado una gran oportunidad para fomentar la competitividad  dentro de la industria turística, creando un antecedente importante para que cada vez más  proveedores turísticos se sumen a la economía digital, que muestra anualmente  crecimientos sostenidos de doble dígito.

En estos tiempos, la innovación tecnológica en el sector es clave para poder atender las  necesidades actuales de los consumidores y gracias a Internet los diversos proveedores de  turismo pueden tener acceso a mecanismos que agregan valor y mejoran la experiencia de  sus usuarios como:

• Diversidad de medios de pago (tarjeta de crédito, débito, pago en tiendas de  conveniencia, etc.)

• Mayor alcance e impacto en el público objetivo

• Menores costos de operación

• Apertura al comercio móvil

• Acercamiento con el cliente

En este sentido, anteriormente los pequeños hoteles no podían vender sus servicios a gran  escala, solamente se daban a conocer entre los turistas que llegaban al destino, ahora la  historia es diferente, pues éstos pueden tener acceso literalmente a un sinfín de clientes  potenciales, gracias a los servicios que prestan las grandes agencias de viaje online.

P á g i n a | 17

2 MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO SCRUM

2.1 Personas y roles del proyecto

Debido a que éste es un proecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez  realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo que en  los puntos anteriores se dedicaron a definir las tareas representadas por cada una de las  partes del equipo SCRUM.

2.2 Sprint Planning meeting (reunión de planeamiento de Sprint)

| ID | Titulo | Puntuacion | Estimacion (Hrs) | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP01 | Planificar reunion de organización | 3 | 1hr | analisis | Completo |
| SP02 | Documentar el perfil del proyecto | 6 | 4hr | Diseño | Completo |
| SP03 | Determinar las herramientas de uso en el proyecto | 1 | 45min | analisis | Completo |
| SP04 | Instalar y preparar las herramientas de uso | 2 | 1 hr | Preparacion | Completo |
| SP05 | Implementar base de datos | 13 | 4hr | Diseño | Completo |
| SP06 | Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso | 3 | 1hr 30min | analisis | Completo |
| SP07 | Elaborar una guia sketch del producto final | 8 | 3hr 30min | Diseño | Completo |
| SP08 | Preparar el entorno y alistar vistas en laravel | 3 | 45min | preparacion | Completo |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | 5 | 1hr | Desarrollo | En desarrollo |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | 2 | 30min | Desarrollo | En espera |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | 5 | 45min | Desarrollo | En espera |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | 6 | 1hr 30min | Desarrollo | En desarrollo |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | 10 | 4hr | Diseño | En desarrollo |

P á g i n a | 18

| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | 6 | 2hr | Diseño | En espera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | 7 | 2hr 30min | Desarrollo | En espera |
| HU008 | Programar cierre de sesion | 5 | 1hr 30min | Desarrollo | En espera |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | 10 | 4hr | Desarrollo | En espera |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | 7 | 2hr | Diseño | En espera |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | 7 | 2hr | Diseño | En espera |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | 12 | 6hr | analisis | En espera |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | 6 | 2hr | Diseño | En espera |
| HU014 | Página principal del usuario | 4 | 1hr 30min | Diseño | En espera |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | 12 | 5hr | Desarrollo | En espera |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | 8 | 3hr | Desarrollo | En espera |
| HU017 | Diseñar el carrito | 7 | 2hr | Desarrollo | En espera |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | 5 | 1hr 30min | Diseño | En espera |
| HU019 | Diseñar página de facturacion | 3 | 1hr 30min | Diseño | En espera |
| HU020 | Diseñar visualizacion de ordenes compradas | 5 | 1hr | Diseño | En espera |
| HU021 | Gestionar cancelacion de pedido | 7 | 1hr 30min | Desarrollo | En espera |
| HU022 | Programar modificacion de precios en moneda local | 5 | 2hr | Desarrollo | En espera |
| HU023 | Diseñar panel de inicio de empresa | 4 | 45 min | Desarrollo | En espera |
| HU024 | Diseñar visualizacion de estadisticas del hotel | 8 | 3hr | Diseño | En espera |
| HU025 | Diseñar visualizar caja y ganancias | 6 | 2hr | Desarrollo | En espera |

P á g i n a | 19

| HU026 | Diseñar página de implementacion de nuevos productos | 9 | 2hr 30min | Desarrollo | En espera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU027 | Gestion de productos existentes | 6 | 1hr 30min | Desarrollo | En espera |
| HU028 | Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos | 5 | 1hr 30min | Desarrollo | En espera |
| HU029 | Habilitar busqueda por categorias | 4 | 1hr 30min | Desarrollo | En espera |

2.3 Pila del Sprint (Sprint Backlog) Sprint 0

| SPRINT 0 |  |  |  |  | 27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 1-ago | 2-ago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pila del Sprint |  |  |  |  | ESFUERZO |  |  |  |  |  |  |
| Codigo | Historia | tarea | Prioridad | Responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| SP01 | Planificar reunion de organización | Determinar correctamente el rubro de trabajo | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Organizar horas de trabajo | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| SP02 | Documentar perfil del proyecto | Realizar alcance del producto | alta | Scrum master y product owner |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obejtivos generales y especificos | alta | Scrum master y product owner |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buscar antecedentes | media | Scrum master y product owner |  |  |  |  |  |  |  |
| SP03 | Instalar y preparar heramientas de uso | Instalar starUML | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |

P á g i n a | 20

| SP04 | Determinar herramientas de desarrollo | Habilitar artefactos scrum | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preparar maquina para el tarbajo | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| SP05 | Implementar base de datos | Diseñar base de datos | alta | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | normalizar base de datos | alta | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminar diseño logico | alta | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escribir script de la base de datos | alta | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| SP06 | Refinar requisitos funcionales para utilizarlos en los casos de uso | Hallar casos de uso | alta | Scrum master y equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Empaquetar los casos de uso | baja | Scrum master y equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Determinar sprints en torno a los paquetes | media | Scrum master y equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planificacion de sprint | alta | Scrum master y equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| SP07 | Elaborar una guia sketch del producto final | Diseñar el sketch | media | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Virtualizar en figma | alta | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | conectar botones destino | baja | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| SP08 | Preparar el entorno y alistar vistas en laravel | Alistar paquetes php | alta | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalar laravel en el proyecto | alta | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alistar el entorno | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |

P á g i n a | 21

2.4 Reunion Diaria (Daily Scrum)

Daily Scrum

| Desarrolla dor | Pregunta | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erick Alexander Patton Chavez | ¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint? | Hablar con el product owner sobre el proyecto | inicie con diseños prototipo de la base de datos | Lleve la base de datos al sistema | Probe el diseño de la base de datos y elabore procedimienntos | Entrege reporte del diseño y avances | Instale los componentes necesarios e investigue su utilizacion |
|  | ¿Qué hare hoy para mejorar el equipo? | Hablar con el equipo sobre lo discutido con el product owner | Mostrarle los modelos de las bases de datos que se tiene | Les di al equipo una base de datos funcional | Informe al equipo sobre el diseño y cómo llevarlo al sistema deseado | Enseñe al equipo a utilizar la base de datos de manera apropiada | Investigar sobre los artefactos que se van a utilizar |
|  | ¿Tengo algun impedime nto? | No | No | No | No | No | No |

2.5 Sprint Review

| ID | Tarea | Terminado | Incompleto | Detalles del problema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP01 | Planificar reunion de organización | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP02 | Documentar el perfil del proyecto | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP03 | Determinar las herramientas de uso en el proyecto | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP04 | Instalar y preparar las herramientas de uso | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP05 | Implementar base de datos | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP06 | Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP07 | Elaborar una guia sketch del producto final | Finalizado | NO | Ninguno |
| SP08 | Preparar el entorno y alistar vistas en laravel | Finalizado | NO | Desconocimiento parcial de laravel |

domingo

Aliste el

entorno de  trabajo

Laravel y

todas las

vistas fueron  prediseñadas Investigue  sobre modos  de facilitar el  trabajo en  laravel

No

P á g i n a | 22

2.6 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective

| Nombre | Rol | ¿Qué hicimos bien? |
| --- | --- | --- |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Me organice muy bien, pude alistar e investigar todo lo necesario a tiempo |
| Nombre | Rol | ¿Qué debemos dejar de hacer? |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Dejar de posponer el desarrollo web e investigacion de implementacion |
| Nombre | Rol | ¿Qué podemos mejorar? |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Mejorar la concentracion y delegar mejores los tiempos para la produccion |

2.7 Burn Down Chart

| Dia | Fecha | Estimacion | Avance real |
| --- | --- | --- | --- |
| lunes | 27-jul | 39 | 39 |
| martes | 28-jul | 33 | 30 |
| miércoles | 29-jul | 26 | 28 |
| jueves | 30-jul | 20 | 24 |
| viernes | 31-jul | 13 | 13 |
| sábado | 1-ago | 7 | 4 |
| domingo | 2-ago | 0 | 0 |

2.8 Planificacion de Scrum

Elementos pila de Sprint (Planificacion de todas las tareas)

| ID | Historia | Responsable | Tiempo | Estimacion | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP01 | Planificar reunion de organización | Todo el equipo | 1hr | 3 | Alta | Completo |
| SP02 | Documentar el perfil del proyecto | Srum master /Product owner | 4hr | 6 | Alta | Completo |
| SP03 |  |  | 45min | 1 | Media | Completo |

P á g i n a | 23

Determinar las

Srum

herramientas de  uso en el proyecto

master  /Product  owner

| SP04 | Instalar y preparar las herramientas de uso | Todo el equipo | 1 hr | 2 | Media | Completo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP05 | Implementar base de datos | Equipo desarrollo | 4hr | 13 | Alta | Completo |
| SP06 | Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso | scrum master/ prodcut owner | 1hr 30min | 3 | Media | Completo |
| SP07 | Elaborar una guia sketch del producto final | scrum master | 3hr 30min | 8 | Media | Completo |
| SP08 | Preparar el entorno y alistar vistas en laravel | Todo el equipo | 45min | 3 | Alta | Completo |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | Equipo desarrollo | 1hr | 5 | Alta | En desarrollo |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | scrum master | 30min | 2 | Alta | En espera |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | Equipo desarrollo | 45min | 5 | Alta | En espera |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | scrum master/ prodcut owner | 1hr 30min | 6 | Bajo | En desarrollo |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | Equipo desarrollo | 4hr | 10 | Alta | En desarrollo |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | Equipo desarrollo | 2hr | 6 | Media | En espera |

Programar el yield

Equipo

2hr

P á g i n a | 24

HU007

de las barras que  aparecerán en  todas las paginas

desarrollo

30min 7 Media En espera

| HU008 | Programar cierre de sesion | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 5 | Alta | En espera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | Equipo desarrollo | 4hr | 10 | Alta | En espera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | Equipo desarrollo | 2hr | 7 | Media | En espera |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | Equipo desarrollo | 2hr | 7 | Alta | En espera |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | Equipo desarrollo | 6hr | 12 | Media | En espera |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | scrum master | 2hr | 6 | Bajo | En espera |
| HU014 | Página principal del usuario | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 4 | Alta | En espera |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | Equipo desarrollo | 5hr | 12 | Alta | En espera |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | Equipo desarrollo | 3hr | 8 | Alta | En espera |
| HU017 | Diseñar el carrito | Equipo desarrollo | 2hr | 7 | Alta | En espera |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 5 | Alta | En espera |
| HU019 | Diseñar página de facturacion | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 3 | Alta | En espera |

HU020

Diseñar

visualizacion de  ordenes

compradas

scrum  master

P á g i n a | 25

1hr 5 Bajo En espera

| HU021 | Gestionar cancelacion de pedido | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 7 | Alta | En espera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HU022 | Programar modificacion de precios en moneda local | Equipo desarrollo | 2hr | 5 | Alta | En espera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU023 | Diseñar panel de inicio de empresa | Equipo desarrollo | 45 min | 4 | Alta | En espera |
| HU024 | Diseñar visualizacion de estadisticas del hotel | Equipo desarrollo | 3hr | 8 | Alta | En espera |
| HU025 | Diseñar visualizar caja y ganancias | Equipo desarrollo | 2hr | 6 | Alta | En espera |
| HU026 | Diseñar página de implementacion de nuevos productos | Equipo desarrollo | 2hr 30min | 9 | Alta | En espera |
| HU027 | Gestion de productos existentes | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 6 | Media | En espera |
| HU028 | Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 5 | Media | En espera |
| HU029 | Habilitar busqueda por categorias | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 4 | Media | En espera |

P á g i n a | 26

3 Herramientas tecnologicas para el desarrollo  SAAS (Software as a service)

Este Sistema será alojado en Google cloud:

Google Cloud (Nube de Google) es una plataforma que ha reunido todas las aplicaciones de  desarrollo web que Google estaba ofreciendo por separado. Es utilizada para crear ciertos  tipos de soluciones a través de la tecnología almacenada en la nube y permite por ejemplo  destacar la rapidez y la escalabilidad de su infraestructura en las aplicaciones del buscador.

Google Cloud se refiere al espacio virtual a través del cual se puede realizar una serie de  tareas que antes requerían de hardware o software y que ahora utilizan la nube de Google  como única forma de acceso, almacenamiento y gestión de datos.

Caracteristicas

Provee también de resultados de búsqueda en milisegundos.

Posee espacio de almacenamiento para más de 400 millones de usuarios del Gmail.

La red global utilizada por Google Cloud Platform está abastecida por fibra óptica y conecta  con todos los rincones del planeta. Usar esta plataforma significa tener acceso a todas las  innovaciones de Google.

Herramientas Tecnologicas de Desarrollo

*Lenguaje de programación

PHP

P á g i n a | 27

Version: 7

1. Gran extensión de documentación

2. Variedad de herramientas para aprender

3. Mucha oferta de trabajo

4. Permite programación orientada a objetos

5. Módulos externos para mejorar la aplicación web

6. Se puede separar la estructura

7. La libertad es un bien muy preciado

*Framework

Laravel

Version 6.13

Sistema de ruteo, también RESTful

Blade, Motor de plantillas4

Peticiones Fluent v

Eloquent ORM

Basado en Composer

Soporte para el caché

Soporte para MVC

Usa componentes de Symfony

Adopta las especificaciones PSR-2y PSR-4

Visual Studio

Versión: 16.6.5

Arquitectura flexible y ágil de aplicaciones

Máxima productividad del desarrollador

Operaciones mejoradas

Aumenta el rendimiento, la escalabilidad y la fiabilidad

Ofrece al usuario un tiempo en actividad percibido del 100%

Elimina el problema de conflictos entre versiones.

P á g i n a | 28

*Base de datos

MySQL

Version: 8

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas  igualmente.

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.

Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes  velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica,  transacciones...

Transacciones y claves foráneas.

Conectividad segura.

Replicación.

Búsqueda e indexación de campos de texto.

*Sistema Operativo

Linux Ubuntu 18.04

Version 10

es un sistema operativo de software libre y código abierto. Es una distribución de  Linux basada en Debian. Actualmente corre en computadores de  escritorio y servidores. Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque  en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario.

Archivo de Paquetes Personales

Un Archivo de Paquetes Personales (en inglés, Personal Package Archive o PPA) es  un repositorio de software para subir paquetes de fuentes que serán construidos y  publicados como un repositorio de Advanced Packaging Tool (APT) por Launchpad.48 Mientras que el término es usado exclusivamente dentro de Ubuntu, el anfitrión de  Launchpad, Canonical, prevé la adopción más allá de la comunidad de Ubuntu.49

seguridad y accesibilidad

P á g i n a | 29

El sistema incluye funciones avanzadas de seguridad y entre sus políticas se encuentra el  no activar, de forma predeterminada, procesos latentes al momento de instalarse. Por eso  mismo, no hay un cortafuegos predeterminado, ya que supuestamente no existen  servicios que puedan atentar a la seguridad del sistema. Para labores o tareas  administrativas en la línea de comandos incluye una herramienta llamada sudo (de las  siglas en inglés de SwitchUser do), con la que se evita el uso del usuario administrador.  Posee accesibilidad e internacionalización, de modo que el sistema esté disponible para  tanta gente como sea posible. Desde la versión 5.04, se utiliza UTF-8 como codificación de  caracteres predeterminado.

*HERRAMIENTAS APLICADAS A LA METODOLOGIA

JIRA

Version: 2020

Jira es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el  seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. La  herramienta fue desarrollada por la empresa australiana Atlassian. Inicialmente Jira se  utilizó para el desarrollo de software, sirviendo de apoyo para la gestión de requisitos,  seguimiento del estado de desarrollo y más tarde para la gestión de errores. Jira puede ser  utilizado para la gestión y mejora de los procesos, gracias a sus funciones para la  organización de flujos de trabajo.

Figma

Version 2020

Figma es un editor de gráficos vectoriales y una herramienta de creación de prototipos. Se  basa principalmente en la web, con funciones adicionales sin conexión habilitadas por las  aplicaciones de escritorio para macOS y Windows. Las aplicaciones complementarias de  Figma Mirror para Android e iOS permiten ver los prototipos de Figma en dispositivos  móviles. El conjunto de características de Figma se centra en el uso en la interfaz de usuario  y el diseño de la experiencia del usuario, con énfasis en la colaboración en tiempo real.

StarUML

Version 3.2.2

P á g i n a | 30

StarUML es una herramienta UML de MKLab. El objetivo declarado del proyecto era  reemplazar aplicaciones comerciales más grandes como Rational Rose y Borland Together.

StarUML admite la mayoría de los tipos de diagrama especificados en UML 2.0. Actualmente  le faltan diagramas de resumen de sincronización e interacción.

Actualmente, la versión más reciente de StarUML de los autores originales está disponible  para descargar bajo el nombre "StarUML 2

4 REQUERIMIENTOS

4.1 Proposito

El propósito del sistema es ayudar a la correcta y fácil gestión de los sistemas de reservas de un  hotel, evitando el papeleo excesivo y lanzando a la empresa al mercado internacional que es su  principal fuente de ingreso dado que el principal publico objetivo de un hotel son los extranjeros.

Asimismo se busca facilitar los reportes, tener a mano rápidamente las cuentas y cantidades  ganadas, cantidad de cuartos rentados entre otros datos fundamentales para el crecimiento y buen  funcionamiento del hotel

4.2 Ambito del sistema

Para determinar el ámbito inicial del proyecto, fue necesario plantear el problema y  determinar el alcance del proyecto, esto fue posible mediante entrevistas realizadas a los  involucrados y observando cómo estos ejecutaban cada proceso.

Con estos datos ya establecidos, se procedió a realizar el diseño de la solución a construir,  definiendo la arquitectura que tomara en consideración todos los requerimientos trazados.  Una vez diseñada la arquitectura nos enfocamos en codificar durante la fase de  implementación

P á g i n a | 31

4.3 equipo scrum

Debido a que es un proyecto unipersonal, se excluirá el uso del equipo scrum ya que la  misma persona desarrollará todas las funciones de uno.

4.4 Funciones del producto

*Funcion de gestión de cuentas. – el programa proveerá facilidad de obtención de datos de los  clientes

*Funcion de gestión de productos. – el sistema proveerá al administrador herramientas fáciles y  rápidas para el cambio de algunos atributos de los productos

*Concurrencia de pedidos. – El sistema evitará que una misma habitación pueda ser ocupada por  dos personas a la vez.

*Gestion y viualizacion de datos. – El sistema dotará al administrador de reportes los cuales podrá  imprimir para la mejor gestión, estos reportes se realizaran de manera diaria y mensual.

4.5 Requisitos Especificos

4.5.1 Product Backlog inicial

| ID | Historia | Responsable | Tiempo | Estimacion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP01 | Planificar reunion de organización | Todo el equipo | 1hr | 3 | Alta |
| SP02 | Documentar el perfil del proyecto | Srum master /Product owner | 4hr | 6 | Alta |
| SP03 | Determinar las herramientas de uso en el proyecto | Srum master /Product owner | 45min | 1 | Media |
| SP04 | Instalar y preparar las herramientas de uso | Todo el equipo | 1 hr | 2 | Media |
| SP05 | Implementar base de datos | Equipo desarrollo | 4hr | 13 | Alta |
| SP06 | Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso | scrum master/ prodcut owner | 1hr 30min | 3 | Media |

P á g i n a | 32

SP07Elaborar una guia

scrum

3hr

sketch del  producto final

master

30min8 Media

| SP08 | Preparar el entorno y alistar vistas en laravel | Todo el equipo | 45min | 3 | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | Equipo desarrollo | 1hr | 5 | Alta |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | scrum master | 30min | 2 | Alta |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | Equipo desarrollo | 45min | 5 | Alta |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | scrum master/ prodcut owner | 1hr 30min | 6 | Bajo |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | Equipo desarrollo | 4hr | 10 | Alta |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | Equipo desarrollo | 2hr | 6 | Media |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | Equipo desarrollo | 2hr 30min | 7 | Media |
| HU008 | Programar cierre de sesion | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 5 | Alta |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | Equipo desarrollo | 4hr | 10 | Alta |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | Equipo desarrollo | 2hr | 7 | Media |

P á g i n a | 33

HU011

Diseñar las paginas  de preview de

elementos a la

Equipo

venta tanto de  servicios,

habitaciones y  eventos

desarrollo 2hr7 Alta

| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | Equipo desarrollo | 6hr | 12 | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | scrum master | 2hr | 6 | Bajo |
| HU014 | Página principal del usuario | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 4 | Alta |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | Equipo desarrollo | 5hr | 12 | Alta |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | Equipo desarrollo | 3hr | 8 | Alta |
| HU017 | Diseñar el carrito | Equipo desarrollo | 2hr | 7 | Alta |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 5 | Alta |
| HU019 | Diseñar página de facturacion | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 3 | Alta |
| HU020 | Diseñar visualizacion de ordenes compradas | scrum master | 1hr | 5 | Bajo |
| HU021 | Gestionar cancelacion de pedido | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 7 | Alta |
| HU022 | Programar modificacion de precios en moneda local | Equipo desarrollo | 2hr | 5 | Alta |
| HU023 | Diseñar panel de inicio de empresa | Equipo desarrollo | 45 min | 4 | Alta |

P á g i n a | 34

HU024

Diseñar

visualizacion de

Equipo

desarrollo 3hr 8 Alta

estadisticas del

hotel

| HU025 | Diseñar visualizar caja y ganancias | Equipo desarrollo | 2hr | 6 | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU026 | Diseñar página de implementacion de nuevos productos | Equipo desarrollo | 2hr 30min | 9 | Alta |
| HU027 | Gestion de productos existentes | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 6 | Media |
| HU028 | Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 5 | Media |
| HU029 | Habilitar busqueda por categorias | Equipo desarrollo | 1hr 30min | 4 | Media |

4.5.2 Requisitos funcionales

| Identificacion | RF01 |
| --- | --- |
| nombre | Login de acceso |
| tipo de usuarios | Cliente, Empresario |
| puntos estimados | 10 |
| iteracion aseignada | Sprint 1 |
| caracterisiticas | El usuario pudiendo ser cliente o empresa podrá logearse desde web y movil en caso de ser cliente o solo desde web en caso de ser empreas |
| criterios de asignacion | El usuario puede logearse tras escribir su usuario y su contraseña siempre que dicha cuenta exista |
| Requerimientos no funcionales | *Encriptacion de contraseña *Validacion con la base de datos *Token de inicio de sesión *Tipo de usuario y restricciones de acuerdo a éste |
| prioridad de requerimientos | media |

| Identificacion | RF02 |
| --- | --- |
| nombre | Visualizacion de elementos sin logearse |

P á g i n a | 35

tipo de usuarios invitado

| puntos estimados | 5 |
| --- | --- |
| iteracion aseignada | Sprint 1 |
| caracterisiticas | Cualquier usuario invitado sin logearse es capaz de ver algunos elementos del hotel como una vista generalizada al producto que puede conseguir una vez este logeado. |
| criterios de asignacion | El invitado entra en una vista generada que le otroga la posibilidad y fácil acceso a todas las vistas del hotel, servicios y habitaciones que puede ofrecer el hotel. |
| Requerimientos no funcionales | *Estar disponible para todas las personas así no estén logeadas. *Imágenes responsivas |
| prioridad de requerimientos | baja |

| Identificacion | RF03 |
| --- | --- |
| nombre | Acceso libre a los productos |
| tipo de usuarios | Cliente |
| puntos estimados | 12 |
| iteracion aseignada | Sprint 2 |
| caracterisiticas | El usuario identificado como cliente es capaz de ver de manera gráfica los productos disponibles de acuerdo a sus preferencias y elecciones, pidiendo con un solo clic ingresar a la información especifica del producto |
| criterios de asignacion | El usuario identificado como cliente entra en una vista generada que le otroga la posibilidad y fácil acceso a todos los productos del catálogo |
| Requerimientos no funcionales | *validar como cliente *establecer criterios de búsqueda *Las habitaciones y salones reservados no deben aparecer disponibles |
| prioridad de requerimientos | alta |

| Identificacion | RF04 |
| --- | --- |
| nombre | Carrito de compras |
| tipo de usuarios | Cliente |
| puntos estimados | 22 |
| iteracion aseignada | Sprint 2 |

caracterisiticas

P á g i n a | 36

El usuario identificado como cliente es capaz de ingresar los  productos elegidos (habitación, salón o servicio) a un carrito de  compras esperando por ser pedidos, calculand en moneda local  su coste.

| criterios de asignacion | El usuario identificado como cliente puede agregar elementos al carrito y viualizar su compra en todo momento. El carrito desaparece al deslogearse para evitar problemas de concurrencia. |
| --- | --- |
| Requerimientos no funcionales | *validar como cliente *Agregar elementos al carrito y elegir momenda (dólar como default) *El carrito desaparece al deslogearse y no se guarda en la base de datos solo en el cache del ordenador |
| prioridad de requerimientos | alta |

| Identificacion | RF05 |
| --- | --- |
| nombre | Generar Pedido |
| tipo de usuarios | Cliente |
| puntos estimados | 15 |
| iteracion aseignada | Sprint 2 |
| caracterisiticas | El usuario identificado como cliente es capaz de realizar compras agregando primero los productos a un carrito, posteriormente se generara una nota de pre compra donde se verá el precio estimado y finalmente genera una factura. |
| criterios de asignacion | El usuario debe agregar los productos querids a un carrito mediante el botón de agregar, posteriormente luego de hacer todas las adiciones, puede pasar a generar el pedido lo que concluirá con la emisión de la factura |
| Requerimientos no funcionales | *Verificar existencia del producto *verificar precios del producto *verificar el tipo de pago y transporte deseado y agregar el coste *agregar datos personales para la factura *validar compra *disminuir cantidad a los productos comprados de la BD |
| prioridad de requerimientos | alta |

| Identificacion | RF06 |
| --- | --- |
| nombre | Gestion de ventas |
| tipo de usuarios | Administrador |

P á g i n a | 37

puntos estimados 12

| iteracion aseignada | Sprint 3 |
| --- | --- |
| caracterisiticas | El cliente empresa tiene vista de multiples paneles que ayudan a tener control sobre los productos que tiene en venta, así como graficos y estadísticas que ayudan en sus proyecciones a futuro |
| criterios de asignacion | El usuario identificado como Administrador entra en una vista que sólo este rol puede ver, teniendo a disposición vistas de ventas diarias y resumen de los pedidos tanto mensual como diario. |
| Requerimientos no funcionales | *Validar como usuario Adminsitrador *Crear consutlas sobre la base de datos *Activar la opción de imprimir resultados |
| prioridad de requerimientos | media |

| Identificacion | RF07 |
| --- | --- |
| nombre | Gestion de productos |
| tipo de usuarios | Administrador |
| puntos estimados | 13 |
| iteracion aseignada | Sprint 3 |
| caracterisiticas | El Administrador es capaz de modificar algunas características de los productos tales como precio, descripción, tipo, y características internasd e la habitación como tamaño, cuartos , etc. |
| criterios de asignacion | El usuario identificado como empresa entra en una vista que sólo este tipo de cliente puede ver, teniendo bonotes para agregar productos, cantidaddes, categorías disminuir o eliminar los propios. |
| Requerimientos no funcionales | *Validar como usuario Empresa * |
| prioridad de requerimientos | media |

4.6 Requisitos no funcionales

Todos aquellos requisitos que el usuario no ve pero que son fundamentales para el buen  funcionamiento del Sistema de Informacion. Dichas características deben cumplirse para  que todo esté en su mejro funcionamiento

P á g i n a | 38

| Codigo | Nombre | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Validacion del token | El sistema deberá validar el token de la cuenta de manera que no haya intruciones fraudulentas |
| RNF2 | Aplicar restricciones de cuentas | El sistema constantemente estará restringiendo a los clientes a entrar a las cuentas de empresa y a las empresas a las de la competencia |
| RNF3 | Buscar elementos en la BD | Con cada busqueda de productos, el sistema sondeará automaticamente todos los elementos de la base de datos |
| RNF4 | Descargar o imprimir reportes | El sistema podrá imprimor o guardar en archivo Excel o pdf los resutlados de los reportes. |
| RNF5 | Sondear estadisticas | El sistema puede generar en cualqueir momento deseado estadisticas sobre compras y ventas de la empresa |
| RNF6 | Siempre Online | El sistema estará en la nube por lo que cualquier hora y cualqueir día podrá estar siendo visitada |
| RNF7 | Dehabilitar fechas en los que la habitacion está ocupada | El sistema es capaz de verificar los días que una habitación estaocupada y restringe su seleccion |
| RNF8 | Generacion automática de Factura | El sistema toma los datos del pedido y aumentando los datos del usuario genera una vista de factura. |
| RNF9 | Generar calculos de venta | Se generará automaticamente calculos de los productos y los pedidos completos en moneda local o elegida por el cluente |

4.7 Restricciones

| Codigo | Restriccion |
| --- | --- |
| RST 01 | Ningun usuario puede ingresar al area adminsitrativa |
| RST 02 | Una habitacion tomada no puede ser pedida de nuevo |

P á g i n a | 39

RST 03

El pago se hace estrictamente mediante pago online para  asegurar la compra y evitar falsos pedidos

| RST 04 | Aunque la vista muestre monedas diferentes, los calculos siempre se haran en dolares |
| --- | --- |
| RST 05 | El sistema no elimina pedidos debido a que no se puede cancelar una reserva puesto que perjudicaria al hotel. |
| RST 06 | El sistema no estaprovisto para añadir nuevas habitaciones puesto que añadirlas no es algo que se haga comunmente en los hoteles |

4.8 Historias de usuarios

| codigo | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| HU1-1 | Mostrar inicio |
| HU1-2 | Crear cuentas |
| HU1-3 | Visualizacion de elementosd el hotel |
| HU1-4 | Login y creacion de cuentas |
| HU2-1 | Menu principal de usuario |
| HU2-2 | Navegar por productos en venta |
| HU2-3 | Visualizacion de producto individual |
| HU2-4 | Carrito de compras |
| HU2-5 | Gestionar compra |
| HU3-1 | Menu principal de Administrador |
| HU3-2 | Gestionar habitaciones y salones |
| HU3-3 | Gestionar Servicios |
| HU3-4 | Visualizar reportes diarios y mensuales |
| HU3-5 | Exportar reportes |

P á g i n a | 40

4.9 Planificacion del sprint

P á g i n a | 41

5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

5.1 Arquitectura de Software

5.1.1 Diseño físico de la arquitectura

P á g i n a | 42

5.1.2 Diagrama organizado en capas

1 Diseño lógico

P á g i n a | 43

5.2 Diseño de datos

5.2.1 Diagrama Conceptual

P á g i n a | 44

5.2.2 Mapeo

| moneda |  |  |
| --- | --- | --- |
| id | nombre | cambio |

| tipo_pago |  |  |
| --- | --- | --- |
| id | nombre | comision |

| pais |  |
| --- | --- |
| id | nombre |

| evento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nro_salon | nombre | nombre | precio |

| usuario |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | contraseña | nombre | ci | telefono | correo | pais |

FK pais

| pedido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | usuario | moneda | tipo_pago | total |

FK usuario FK moneda FK tipo_pago

| habitacion |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nro | tipo | precio | capacidad | dormitorios | baño | dimension | descripcion |

FK tipo_habitacion

| servicio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| id | nombre | precio | cap_maxima |

| tipo_habitacion |  |
| --- | --- |
| id | nombre |

| hab_fecha |  |  |
| --- | --- | --- |
| nro_serv | nro_pedido | fecha |

| serv_fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nro_serv | nro_pedido | cantidad | fecha |

FK habitacion FK pedido FK servicio FK pedido

evento_fecha

P á g i n a | 45

nro_ev nro_pedido fecha

FK evento FK pedido

| factura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nro | pedido | nombre | nit | direccion | cod_postal | costo | iva | total | estado |

FK pedido

5.2.3 Diagrama Relacional

P á g i n a | 46

5.3 Diseño Fisico

5.3.1 Tabla de volumen

| Moneda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |
| cambio | float | - | - | no |

| tipo_pago |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |
| comision | float | - | - | no |

| pais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |

| usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |
| contraseña | cadena | 150 | - | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |
| ci | entero | - | - | no |
| telefono | entero | - | - | no |
| correo | cadena | 150 | - | no |
| pais | entero | - | fk | no |

| pedido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |

P á g i n a | 47

usuario cadena 150 - no

| moneda | int | - | fk | no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tipo_pago | int | - | fk | no |
| total | float | - | fk | no |

| factura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| nro | entero | - | pk | no |
| pedido | entero | 150 | fk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | si |
| nit | entero | - | - | si |
| direccion | cadena | 150 | - | si |
| codigo_post | entero | - | - | si |
| costo | float | - | - | no |
| iva | float | - | - | no |
| total | float | - | - | no |
| estado | bool | - | - | no |

| tipo_habitacion |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |

| habitacion |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| nro_hab | entero | - | pk | no |
| tipo | cadena | 150 | fk | no |
| precio | entero | - | - | no |
| capacidad | entero | - | - | no |
| dormitorios | entero | - | - | no |
| dimension | entero | - | - | no |
| descropcion | cadena | 150 | - | no |

| servicio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| id | entero | - | pk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |
| precio | entero | - | - | no |
| cap_maxima | entero | - | - | no |
| descripcion | cadena | 150 | - | no |

P á g i n a | 48

| hab_fecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| nro_hab | entero | - | pk | no |
| nro_pedido | entero | - | pk | no |
| fecha | date | - | - | no |

| evento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| nro_salon | entero | - | pk | no |
| nombre | cadena | 150 | - | no |
| precio | entero | - | - | no |
| descripcion | cadena | 150 | - | no |

| serv_fecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| nro_serv | entero | - | pk | no |
| nro_pedido | entero | - | pk | no |
| fecha | date | - | - | no |

| evento_fecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | tipo de dato | amplitud | llave | nulo |
| nro_evento | entero | - | pk | no |
| nro_pedido | entero | - | pk | no |
| fecha | date | - | - | no |

5.3.2 Script

create database hotel

use hotel

create table administrador(

id int primary key auto_increment,

email varchar(120) unique,

password varchar(200)

P á g i n a | 49

);

create table moneda(

id int primary key auto_increment,

nombre varchar (150),

cambio float

)

;

create table tipo_pago(

id int primary key auto_increment,

nombre varchar (150),

comision float

)

;

create table pais(

id int primary key auto_increment,

nombre varchar (150)

)

;

create table usuario(

id int primary key auto_increment,

password varchar(200),

nombre varchar (120),

ci int,

telefono int,

email varchar (120) unique,

pais int,

moneda int default 1,

foreign key (pais) references pais(id)

P á g i n a | 50

)

;

create table pedido(

id int primary key auto_increment,

usuario int,

moneda int,

tipo_pago int,

total float,

created_at date,

updated_at date,

foreign key (usuario) references usuario(id),

foreign key (moneda) references moneda (id),

foreign key (tipo_pago) references tipo_pago (id)

)

;

create table factura(

nro int primary key auto_increment,

pedido int,

nombre varchar (150),

nit int,

direccion varchar (150),

codigo_postal int,

costo float,

iva float,

total float,

estado int,

created_at date,

P á g i n a | 51

updated_at date,

foreign key (pedido) references pedido(id)

)

;

create table tipo_habitacion(

id int primary key auto_increment,

nombre varchar (150)

)

;

create table habitacion (

nro_habitacion int primary key auto_increment,

tipo int,

precio float,

capacidad int,

dormitorios int,

baños int,

dimension int,

descripcion varchar (150),

link_imagen varchar (60),

foreign key (tipo) references tipo_habitacion (id)

)

;

create table servicio(

id int primary key auto_increment,

nombre varchar(150),

precio float,

P á g i n a | 52

cap_maxima int,

descripcion varchar(150),

link_imagen varchar (60)

)

;

create table evento(

nro_salon int primary key auto_increment,

nombre varchar(150),

precio float,

descripcion varchar (150),

link_imagen varchar (60)

)

;

create table hab_fecha(

id int primary key auto_increment,

nro_hab int,

nro_pedido int,

fecha date,

created_at date,

updated_at date,

foreign key (nro_hab) references habitacion (nro_habitacion),

foreign key (nro_pedido) references pedido(id)

)

;

create table serv_fecha(

P á g i n a | 53

id int primary key auto_increment,

nro_serv int,

nro_pedido int,

cantidad int,

fecha date,

created_at date,

updated_at date,

foreign key (nro_serv) references servicio (id),

foreign key (nro_pedido) references pedido(id)

);

create table evento_fecha (

id int primary key auto_increment,

nro_evento int,

nro_pedido int,

fecha date,

created_at date,

updated_at date,

foreign key (nro_evento) references evento (nro_salon),

foreign key (nro_pedido) references pedido(id)

)

insert into pais values

(2,'Alemania'),(3,'Argentina'),(4,'Australia'),(5,'Belgica'),(6,'Brasil'),(7,'Canada'),(8,'Chile'),(9 ,'China'),(10,'Ecuador'),(11,'España'),(12,'Estados

Unidos'),(13,'Francia'),(14,'Honduras'),(15,'Mexico'),(16,'Paraguay'),(17,'Peru'),(18,'Urugua y'),(19,'Venezuela');

P á g i n a | 54

insert into moneda values

(1,'dolar',1),(2,'boliviano',6.84),(3,'sol',3.54),(4,'yuan',6.95),(5,'euro',0.85),(6,'peso  mexicano',22.46);

insert into tipo_habitacion values

(1,'economica'),(2,'doble'),(3,'matrimonial'),(4,'lujo'),(5,'suite'),(6,'suite doble');

insert into habitacion values (1,1,50,2,1,1,50,'habitacion simple para una persona o dos','  /reservas/habitaciones/1.jpg'),(2,1,50,2,1,1,50,'habitacion simple para una persona o  dos',' /reservas/habitaciones/2.jpg'),(3,1,70,3,2,1,70,'habitacion simple para una familia  pequeña, economica',' /reservas/habitaciones/3.jpg'),(4,2,100,4,2,1,80,'ideal para grupo  de amigos o una familia mediana','

/reservas/habitaciones/4.jpg'),(5,2,120,5,2,2,80,'habitacion economica para pasar con tus  amigos',' /reservas/habitaciones/5.jpg'),(6,3,60,2,1,1,60,'ideal para una pareja, amplio y  confortable',' /reservas/habitaciones/6.jpg'), (7,3,80,3,2,2,70,'confortable habiatcion con  vista al parque',' /reservas/habitaciones/7.jpg'), (8,4,120,2,1,1,80,'habitacion de lujo para  los más consentidos',' /reservas/habitaciones/8.jpg'),(9,4,130,4,2,2,90,'para pasarla muy  comodamente con toda la familia',' /reservas/habitaciones/9.jpg'),

(10,5,180,3,1,1,100,'para los mas exigentes, en el ultimo piso','

/reservas/habitaciones/10.jpg'), (11,5,200,3,2,2,120,'Habitacion enorme con todos los  lujos que se puedan pedir',' /reservas/habitaciones/11.jpg'), (12,6,250,6,3,3,150,'Nuestra  suite presidencial, unica en su estilo','/reservas/habitaciones/12.jpg');

insert into servicio values (1,'piscina y sauna',5,100,'pasa un dia inolvidable en una piscina  atemperada y llena de juegos',' /compra_servicios/1.jpg'),

(2,'Desayuno Buffet',15,50,'Desayuno buffet libre, variedad de

masitas','/compra_servicios/2.jpg'),

P á g i n a | 55

(3,'Almuerzo Buffet',20,50,'Almuerzo libre con variedad de carnes y

acompañamientos','/compra_servicios/3.jpg'),

(4,'Cena Buffet',20,50,'Cena libre con platillos internacionales y

postres','/compra_servicios/4.jpg'),

(5,'Barra libre',40,30,'Pasa un día completo cosumiendo bebidas de manera  ilimitada','/compra_servicios/5.jpg'),

(6,'Spa',25,15,'Relajate cun momento y concientete con el servicio cpmpleto de  spa','/compra_servicios/6.jpg'),

(7,'Camping',15,10,'pasa na noche en nuestros espacios al aire

libre','/compra_servicios/7.jpg');

insert into evento values (1,'salon Básico', 500,'con capacidad de 50 personas ideal para  pequeñas reuniones de negocio','/reservas/salones/1.jpg'), (2,'Salon Ejecutivo',  750,'capacidad 100 personas para eventos concurridos','/reservas/salones/2.jpg'),(3,'salon  imperial',1000,'Nuestro mpas grande salon capacidad 200 personas para grandes  eventos','/reservas/salones/3.jpg');

insert into tipo_pago values (1,'visa',0.5), (2,'Master Card', 0.8), (3,'Payoner', 1.2) 5.3.3 Consultas

$pedidos= Pedido::whereMonth('created_at', $request->mes)- >whereYear('created_at', $request->año)->count();

$ganancias= Pedido::whereMonth('created_at', $request->mes)- >whereYear('created_at', $request->año)->sum('total');

$impuestos= Factura::whereMonth('created_at', $request->mes)- >whereYear('created_at', $request->año)->sum('iva');

$promedio= Pedido::whereMonth('created_at', $request->mes)- >whereYear('created_at', $request->año)->avg('total');

P á g i n a | 56

$detalle=Pedido::join('Usuario','usuario.id','pedido.usuario')- >join('Pais','pais.id','usuario.pais')

->join('Tipo_pago','tipo_pago.id','pedido.tipo_pago')- >whereMonth('pedido.created_at', $request->mes)-

>whereYear('pedido.created_at', $request->año)

-

>select('pedido.id as pedido_id','usuario.nombre as nombre_usuario','tipo_pa go.nombre as tipo_pago','pais.nombre as pais','pedido.total as total')- >get();

$pedidos= Pedido::where('created_at',$request->fecha)->count();  $ganancias= Pedido::where('created_at',$request->fecha)->get()- >sum('total');

$hab_ocupadas= Hab_fecha::join('Pedido','pedido.id','hab_fecha.nro_p edido')->join('Usuario','usuario.id','pedido.usuario')-

>where('fecha',$request->fecha)->get();

$hab_libres= Habitacion::join('Tipo_habitacion','habitacion.tipo','tipo_hab itacion.id')->whereNotIn('nro_habitacion', $ocupadas)->get();  $hab_nolibres= Habitacion::join('Tipo_habitacion','habitacion.tipo', 'tipo_habitacion.id')->whereIn('nro_habitacion', $ocupadas)->get();

$sal_ocupadas= Evento_fecha::join('Pedido','pedido.id','evento_fecha .nro_pedido')->join('Evento','evento.nro_salon','evento_fecha.nro_evento')  ->join('Usuario','usuario.id','pedido.usuario')-

>where('fecha',$request->fecha)-

>select('evento.nombre as nombre_evento', 'usuario.nombre','evento.nro_salon ','usuario.id')->get();

$ss2=Serv_fecha::where('fecha',$request->fecha)->groupBy('nro_serv')  ->selectRaw('sum(cantidad) as sum, nro_serv')

->pluck('nro_serv','sum');

$ss3=Serv_fecha::where('fecha',$request->fecha)->groupBy('nro_serv')  ->selectRaw('sum(cantidad) as sum, nro_serv')

->pluck('sum','nro_serv');

$cambio= Usuario::join('Moneda','moneda.id','usuario.moneda')- >where('usuario.id',$usuario)->select('moneda.cambio','moneda.nombre')- >get();

$cambio=$cambio[0];

return view('procesar_pedido',compact('cambio','suma','impuesto','total' ));

P á g i n a | 57

$cambio= Usuario::join('Moneda','moneda.id','usuario.moneda')- >where('usuario.id',$usuario)->select('moneda.cambio','moneda.nombre')- >get();

$cambio= Usuario::join('Moneda','moneda.id','usuario.moneda')- >where('usuario.id',$id)->select('moneda.cambio','moneda.nombre')->get();

$array= Habitacion::join('Tipo_habitacion','tipo_habitacion.id','habitacion .tipo')-

>select('tipo_habitacion.nombre','habitacion.nro_habitacion','habitacion.pre cio','habitacion.link_imagen','habitacion.nro_habitacion')->get();

P á g i n a | 58

6 IMPLEMENTACION

6.1 Sprint 1

6.1.1 Personal y roles del proyecto

Debido a que éste es un proecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez  realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo que en  los puntos anteriores se dedicaron a definir las tareas representadas por cada una de las  partes del equipo SCRUM.

6.1.2 Planeacion de la iteración (product backlog)

| SPRINT 1 |  |  |  |  | 3-ago | 4-ago | 5-ago | 6-ago | 7-ago | 8-ago | 9-ago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pila del Sprint |  |  |  |  | ESFUERZO |  |  |  |  |  |  |
| Codigo | Historia | tarea | Prioridad | Responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | Front end de la pagina de inicio y aspectos graficos | media | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | probar los botones de acceso a paginas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | anexar base de datos con el SI | alta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Crear modelos de vista en laravel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | modificar rutas de busqeuda de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | Conectar con la base de datos | alta | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | crear la view de la pagina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | investigar el token |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | encriptar contraseñas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | verificar funcionamiento del login de ambos casos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elaborar usuario administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P á g i n a | 59

| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | elaborar vista de inicio de cliente | media | Front end |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elaborar vista de inicio de empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | enlazar con la base de datos | alta | todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | crear front end de creacion de cuentas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | definir datos necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | Elegir imágenes aptas | baja | Front end |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | front end de preview de habitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | frond end preview de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | yiel repetitivo de barra de navegacion | media | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pegar el yield en cada view necesario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU008 | Programar cierre de sesion | boton de cierre de sesion | alta | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | Definir tipos de monedas y valor | alta | todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elaborar frond end de configuracion de cuenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | enlazar con la base de datos y recibir valores para cambiarlos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | guardar datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P á g i n a | 60

6.1.3 Historias de usuario y prototipos

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU1 | Usuario: Usuario y Administrador |
| Nombre de Historia: Mostrar inicio |  |
| Prioridad en negocio: Media | Riesgo en desarrollo: Media |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá poder ver un panel de inicio agradable a la vista y que cumpla la función de representación de la pagina |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *Se podrá navegar fácilmente entre todas las opciones de las diferentes barras y botones *Funciona como carta de presentación de la página. |  |

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU2 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Crear Cuentas |  |
| Prioridad en negocio: Alta | Riesgo en desarrollo: Alta |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá a los visitantes crear cuentas con las cuales acceder a todos los servicios de manera ilimitada, dándole seguridad a la hora de comprar |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *Los invitados tiene la facilidad de crear cuentas con sus datos personales. *las cuentas tienen que ser únicas. *Contraseñas guardadas de manera encriptada |  |

P á g i n a | 61

| Histori a De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU3 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Visualizacion de elementos del hotel |  |
| Prioridad en negocio: Media | Riesgo en desarrollo: Alta |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá a los invitados poder visualizar partes del hotel sin necesidad de estar logeados tanto de las habitaciones como los servicios disponibles |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *No es necesario estar logeado *imágenes responsivas para evitar su deformación y conservar calidad |  |

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU4 | Usuario: Usuario y Administador |
| Nombre de Historia: login cuentas |  |
| Prioridad en negocio: Bja | Riesgo en desarrollo: Baja |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá tener un panel de inicio tanto de usuario como administrador y éstos deben contener bonones que redirijan a respectivas zonas que son especificas de cada tipo de usuario |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *la pantalla de inicio de usuario y administrador son diferentes *un usuario no puede incresar a la zona de administrador *ambos pueden deslogearse a voluntad con un clic de cerrar sesion |  |

P á g i n a | 62

6.1.4 Desarrollo del sprint

6.1.4.1 Sprint Planning meeting

| ID | Titulo | Puntuacion | Estimacion (Hrs) | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | 5 | 1hr | Desarrollo | Completo |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | 2 | 30min | Desarrollo | En proceso |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | 15 | 45min | Desarrollo | Completo |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | 6 | 1hr 30min | Desarrollo | Completo |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | 10 | 4hr | Diseño | Completo |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | 6 | 2hr | Diseño | Completo |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | 7 | 2hr 30min | Desarrollo | Completo |
| HU008 | Programar cierre de sesion | 5 | 1hr 30min | Desarrollo | Completo |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | 10 | 4hr | Desarrollo | Completo |

P á g i n a | 63

6.1.4.2 Daily Scrum

| Daily Scrum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarroll ador | Pregunta | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
| Erick Alexande r Patton Chavez | ¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint? | Complete las tareas designada s | Adelante tareas | Investigue sobre programaci on web | hice consultas sobre los casos | al estar estancad o trabaje en paralelo | Avance otras secciones del producto | Logre concluir el trabajo del sprint |
|  | ¿Qué hare hoy para mejorar el equipo? | Iniciar con anticipaci on | Adelantar las proximas tareas | Investiagar documenta cion | verificar la documenta cion | Consultar sobre el progreso | Consultar sobre el progreso | Igualar el trabajo perdido |
|  | ¿Tengo algun impedime nto? | No | No | No | No | si | si | No |

6.1.4.3 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective

| Nombre | Rol | ¿Qué hicimos bien? |
| --- | --- | --- |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Avanzar con facilidad la documentacion debido a plantillas preparadas |
| Nombre | Rol | ¿Qué debemos dejar de hacer? |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Dejar de posponer el desarrollo web e investigacion de implementacion |
| Nombre | Rol | ¿Qué podemos mejorar? |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Investigar mejor y tener mas conocimiento de la programacion web |

P á g i n a | 64

6.1.5 BurnDown y BurnUP

6.1.5.1 Tabla de datos

| Codigo | Tarea | Puntuacion | Estimacion |
| --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | 5 | 1hr |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | 2 | 30min |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | 5 | 45min |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | 6 | 1hr 30min |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | 10 | 4hr |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | 6 | 2hr |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | 7 | 2hr 30min |
| HU008 | Programar cierre de sesion | 5 | 1hr 30min |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | 10 | 4hr |
|  | TOTAL | 56 | 17h 45min |

6.1.5.2 Burn Down

| Dia | Fecha | Estimacion | Avance real | Progrecion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio |  | 66 |  | 66 |
| lunes | 3-ago | 57 | 9 | 57 |
| martes | 4-ago | 47 | 5 | 52 |
| miércoles | 5-ago | 38 | 4 | 48 |
| jueves | 6-ago | 28 | 5 | 43 |
| viernes | 7-ago | 19 | 13 | 30 |
| sábado | 8-ago | 9 | 14 | 16 |
| domingo | 9-ago | 0 | 16 | 0 |

P á g i n a | 65

6.1.5.2 Burn Up

| Dia | Fecha | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| lunes | 3-ago | 9 |
| martes | 4-ago | 14 |
| miércoles | 5-ago | 18 |
| jueves | 6-ago | 23 |
| viernes | 7-ago | 36 |
| sábado | 8-ago | 50 |
| domingo | 9-ago | 66 |

6.1.6 Scrum TaskBoard

| ID | Titulo | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | Desarrollo | Completo |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | Desarrollo | En proceso |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | Desarrollo | Completo |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | Desarrollo | Completo |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | Diseño | Completo |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | Diseño | Completo |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | Desarrollo | Completo |
| HU008 | Programar cierre de sesion | Desarrollo | Completo |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | Desarrollo | Completo |

P á g i n a | 66

6.1.7 tabla de esfuerzo

| Esfuerzo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codigo | Tarea | Previsto | Real |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | 5 | 3 |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | 2 | 2 |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | 5 | 15 |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | 6 | 3 |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | 10 | 2 |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | 6 | 4 |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | 7 | 4 |
| HU008 | Programar cierre de sesion | 5 | 5 |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | 10 | 7 |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | 7 | 7 |
|  | Total | 63 | 52 |

P á g i n a | 67

6.1.8 Sprint Review

| ID | Tarea | Terminado | Incompleto | Detalles del problema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | Finalizado | NO | Problema con documentacion AUTH |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU007 | Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU008 | Programar cierre de sesion | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | Finalizado | NO | Ninguno |

P á g i n a | 68

6.1 Sprint 2

6.2.1 Personal y roles del proyecto

Debido a que éste es un proecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez  realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo que en  los puntos anteriores se dedicaron a definir las tareas representadas por cada una de las  partes del equipo SCRUM.

6.2.2 Planeacion de la iteración (product backlog)

| SPRINT 2 |  |  |  |  | 10-ago | 11-ago | 12-ago | 13-ago | 14-ago | 15-ago | 16-ago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pila del Sprint |  |  |  |  | ESFUERZO |  |  |  |  |  |  |
| Codigo | Historia | tarea | Prioridad | Responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | elaborar barra de navegacion | baja | encargado Frontend |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar botones de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vista del menu principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | crear controlador de servicios | media | todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | crear controlador de eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | crear controlador de habitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vista de los elementos comprados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llenado desde la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P á g i n a | 69

| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | Diseñar el calendario basico | alta | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | enlazar calendario con base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mostrar dias disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | crear visualizacion de productos | alta | todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | modificar servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cambiar tipo de moneda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU014 | Página principal del usuario | pagina de datos del usuario | alta | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | modificacion de datos del usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eliminacion de cuenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | Mostrar servicios restantes por cantidad faltante | media | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mostrar habitaciones disponibles por fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mostrar salones disponibles por fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | diseñar pagina de pedidos | media | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborar boton de agregado al carrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | calcular precio de todos los productos comprados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU017 | Diseñar el carrito | Diseñar pagina de carrito | alta | todo el equipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | programar las cookies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | programar el añadido de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | programar eliminacion de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | calcular preco total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | Pagina de confirmacion de pedidos | alta | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | calculo de impuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | agregar tipo de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | agregar tipo de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P á g i n a | 70

| HU019 | Diseñar página de facturacion | diseñar vista de facturacion | media | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | agregar campos de facturacion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | impresión de factura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3 Historias de usuario y prototipos

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU1 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Mostrar Menu principal |  |
| Prioridad en negocio: Media | Riesgo en desarrollo: baja |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder comunicarse con su entorno teniendo links de acceso fácil de localizar y acceder |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *El usuario deberá estar logeado para acceder al menú y las paginas subsecuentes *El usuario contara internamente con un token de verificación que validara con su id todas las transacciones que haga |  |

P á g i n a | 71

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU2 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Gestionar productos en venta |  |
| Prioridad en negocio: Alta | Riesgo en desarrollo: Alta |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder observar los productos con que cuenta el hotel (habitaciones , salones y servicios) pudiendo observar precio y descripción en términos generales así como el precio |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *La pagina deberá ser responsiva *El usuario debe estar logeado *Los precios se mostrarán en la moneda que tenga predeterminada el usuario *Cada sección tentrá su propia pagina de visualizacion |  |
| Historia De Usuario |  |
| Numero : HU3 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Visualizacion de productos |  |
| Prioridad en negocio: Alta | Riesgo en desarrollo: Alta |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder visualizar los productos de manera mas detallada en una pagina personalizada para el mismo producto con datos pertenecienes a éste. |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *El usuario debe estar logeado *El usuario puede elegir cualquier elemento de compra que este disponible en el hotel |  |

P á g i n a | 72

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU4 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Carrito de compras |  |
| Prioridad en negocio: alta | Riesgo en desarrollo: alta |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder almacenar un conjunto de productos para hacer una sola compra en lugar de varias del mismo estilo, esta se guardara e iran calculando los precios necesarios hasta que lleue la hora de realizar la compra |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *El usuario debe estar logeado *Contará con una vista propia y la barra de navegación siempre tendrá acceso a ella *Se mostrará precios en moneda seleccionada Se guardara los datos en el caché, se eliminaran tras cerrar sesión para evitar falta de concurrencia. |  |

| Historia De Usuario |  |
| --- | --- |
| Numero : HU5 | Usuario: Usuario |
| Nombre de Historia: Gestionar Compra |  |
| Prioridad en negocio: alta | Riesgo en desarrollo: alta |
| Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario acceder a la opción de comprar todo lo que esta en el carrito de compras agregando un método de pago, además después de un rellenado de datos podrá recibir su factura constancia de la compra hecha |  |
| Condición de Satisfacción: |  |
| *El usuario debe estar logeado *El usuario debe tener elementos en el carrito los cuales podrá comprar *El usuario accede método de pago por tarjeta, la cual correra a gastos de la empresa o banco que él posea. *Se recibirá una factura, si el usuario no ingresa datos, la factuar queadra vacia |  |

P á g i n a | 73

6.2.4 Desarrollo del sprint

6.2.4.1 Sprint Planning meeting

| ID | Titulo | Puntuacion | Estimacion (Hrs) | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | 7 | 2hr | Diseño | Completo |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | 7 | 2hr | Diseño | Completo |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | 12 | 6hr | analisis | Completo |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | 6 | 2hr | Diseño | Completo |
| HU014 | Página principal del usuario | 4 | 1hr 30min | Diseño | Completo |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | 12 | 5hr | Desarrollo | Completo |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | 8 | 3hr | Desarrollo | Completo |
| HU017 | Diseñar el carrito | 7 | 2hr | Desarrollo | Completo |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | 5 | 1hr 30min | Diseño | Completo |
| HU019 | Diseñar página de facturacion | 3 | 1hr 30min | Diseño | Completo |

P á g i n a | 74

6.2.4.2 Daily Scrum

| Daily Scrum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarroll ador | Pregunta | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
| Erick Alexande r Patton Chavez | ¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint? | Inicie los trabajos | Complete las vistas | Investigue modelos de vistas | hice consultas sobre laravel | Investigu e el uso del framewe ok | Complete gran parte del trabajo | Conclui la documentacio n |
|  | ¿Qué hare hoy para mejorar el equipo? | Iniciar con anticipaci on | Adelantar las proximas tareas | Investiagar documenta cion | verificar la documenta cion | Consultar sobre el progreso | Consultar sobre el progreso | Igualar el trabajo perdido |
|  | ¿Tengo algun impedime nto? | No | No | No | No | si | si | No |

6.2.4.3 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective

| Nombre | Rol | ¿Qué hicimos bien? |
| --- | --- | --- |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Aprender de maenra optima la documentación que se necesita |
| Nombre | Rol | ¿Qué debemos dejar de hacer? |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Esta semana fue muy productiva |
| Nombre | Rol | ¿Qué podemos mejorar? |
| Erick Patton | Equipo Scrum | Gracias al correcto entendimiento actual, podremos concluir antes de lo previsto |

P á g i n a | 75

6.2.5 BurnDown y BurnUP

6.2.5.1 Tabla de datos

| Codigo | Tarea | Puntuacion | Estimacion |
| --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | 7 | 2hr |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | 7 | 2hr |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | 12 | 6hr |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | 6 | 2hr |
| HU014 | Página principal del usuario | 4 | 1hr 30min |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | 12 | 5hr |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | 8 | 3hr |
| HU017 | Diseñar el carrito | 7 | 2hr |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | 5 | 1hr 30min |
| HU019 | Diseñar página de facturacion | 3 | 1hr 30min |
|  |  | 68 | 21h 45min |

6.2.5.2 Burn Down

| Dia | Fecha | Estimacion | Avance real | Progrecion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio |  | 68 |  | 68 |
| lunes | 3-ago | 58 | 9 | 59 |
| martes | 4-ago | 49 | 10 | 49 |
| miércoles | 5-ago | 39 | 13 | 36 |
| jueves | 6-ago | 29 | 6 | 30 |
| viernes | 7-ago | 19 | 13 | 17 |
| sábado | 8-ago | 10 | 2 | 15 |
| domingo | 9-ago | 0 | 15 | 0 |

P á g i n a | 76

6.2.5.2 Burn Up

| Dia | Fecha | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| lunes | 3-ago | 9 |
| martes | 4-ago | 19 |
| miércoles | 5-ago | 32 |
| jueves | 6-ago | 38 |
| viernes | 7-ago | 51 |
| sábado | 8-ago | 53 |
| domingo | 9-ago | 68 |

6.2.6 Scrum TaskBoard

| ID | Historia | Prioridad | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP01 | Planificar reunion de organización | Alta | Completo | SP08 |
| SP02 | Documentar el perfil del proyecto | Alta | Completo |  |
| SP03 | Determinar las herramientas de uso en el proyecto | Media | Completo |  |
| SP04 | Instalar y preparar las herramientas de uso | Media | Completo |  |
| SP05 | Implementar base de datos | Alta | Completo |  |
| SP06 | Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso | Media | Completo |  |
| SP07 | Elaborar una guia sketch del producto final | Media | Completo |  |

Preparar el entorno  y alistar vistas en  laravel

Alta Completo

| HU001 | Gestionar la ventana de inicio | Alta | Completo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU002 | Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas | Alta | Completo |
| HU003 | Elaborar un login de Usuario y de empresario | Alta | Completo |
| HU004 | Elaborar la vista principal de la página | Bajo | Completo |
| HU005 | Elaborar página de creacion de cuentas | Alta | Completo |
| HU006 | Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas | Media | Completo |

P á g i n a | 77

HU007

Programar el yield  de las barras que

Media Completo

aparecerán en

todas las paginas

| HU008 | Programar cierre de sesion | Alta | Completo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU009 | Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales | Alta | Completo |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | Media | Completo |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | Alta | Completo |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | Media | Completo |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | Bajo | Completo |
| HU014 | Página principal del usuario | Alta | Completo |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | Alta | Completo |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | Alta | Completo |
| HU017 | Diseñar el carrito | Alta | Completo |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | Alta | En desarrollo |

| HU019 | Diseñar página de facturacion | Alta | En desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |

P á g i n a | 78

HU020 Diseñar visualizacion

de ordenes compradas

Bajo En desarrollo

| HU021 | Gestionar cancelacion de pedido | Alta | En desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU022 | Programar modificacion de precios en moneda local | Alta | En espera |
| HU023 | Diseñar panel de inicio de empresa | Alta | En espera |
| HU024 | Diseñar visualizacion de estadisticas del hotel | Alta | En espera |
| HU025 | Diseñar visualizar caja y ganancias | Alta | En espera |
| HU026 | Diseñar página de implementacion de nuevos productos | Alta | En espera |
| HU027 | Gestion de productos existentes | Media | En espera |
| HU028 | Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos | Media | En espera |
| HU029 | Habilitar busqueda por categorias | Media | En espera |

P á g i n a | 79

6.2.7 Tabla de Esfuerzo

| Esfuerzo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codigo | Tarea | Previsto | Real |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | 5 | 3 |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | 2 | 3 |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | 5 | 15 |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | 6 | 5 |
| HU014 | Página principal del usuario | 10 | 4 |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | 6 | 6 |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | 7 | 7 |
| HU017 | Diseñar el carrito | 5 | 9 |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | 10 | 5 |
| HU019 | Diseñar página de facturacion | 7 | 4 |
|  | Total | 63 | 61 |

6.2.8 Sprint Review

| ID | Tarea | Terminado | Incompleto | Detalles del problema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Frontend de las áreas de usuario | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU011 | Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU012 | Diseñar un calendario que muestre días disponibles | En proceso | SI | Sin documentacion necesaria |
| HU013 | Realizar la página de visualizacion de produtos | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU014 | Página principal del usuario | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU015 | Gestionar la compra por cantidades y fechas | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU016 | Gestionar compras de servicios | Finalizado | NO | Ninguno |
| HU017 | Diseñar el carrito | Finalizado | NO | Suma en diferentes divisas |
| HU018 | Diseñar la página de confirmacion de pedidos | Finalizado | NO | Ninguno |

P á g i n a | 80

HU019 Diseñar página de facturacion Finalizado NO Ninguno 6.3 Sprint 3

6.3.1 Personal y roles del proyecto

Debido a que éste es un proecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez  realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo

6.3.2 Planeacion de la iteración (product backlog)

| SPRINT 3 |  |  |  | 17-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pila del Sprint |  |  |  | ESFUERZO |  |  |  |  |
| Codigo | Historia | Prioridad | Responsable |  |  |  |  |  |
| HU020 | Diseñar login de Administrador | baja | Diseñador |  |  |  |  |  |
| HU021 | Diseñar pagina de gestion | media | Diseñador |  |  |  |  |  |
| HU022 | Programar conexion con la base de datos para la modificacion de producto | alta | Equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |
| HU023 | Diseñar pagina de reportes | media | Todo el equipo |  |  |  |  |  |
| HU024 | Generar reportes diarios | alta | Equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |
| HU025 | Generar reportes Mensuales | alta | Equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |
| HU026 | Programar Exportaciones a excel pdf e impresión | media | Equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |
| HU027 | Subir proyecto a repositorio | alta | Todo el equipo |  |  |  |  |  |
| HU028 | Instalar servicio google cloud | alta | Todo el equipo |  |  |  |  |  |